登录功能（多点登录）设计计划书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | auth-service —— 统一认证与多端会话管理服务 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 待评审 |
| 技术栈 | Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Security 6 + MySQL 8 + Redis 7 |
| 登录语义 | 多点登录：同一账号允许多台设备同时在线，各端会话互相独立、互不影响 |
| 适用范围 | 一期：设计文档交付；二期：可运行代码骨架；三期：完整项目入库 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 待填 | 待填 | 首次编写，覆盖架构、数据模型、接口、安全、测试、Git 流程与排期 |

## 1. 项目背景与目标

### 1.1 背景

现有系统使用「单 Token 无状态鉴权」：登录后签发一枚长效 JWT，服务端不记录任何会话信息。该方案在业务扩张后暴露三类问题：

1. 无法主动下线。用户改密码、手机丢失、员工离职时，已签发的 Token 在过期前始终有效。

2. 无法多端管理。用户看不到自己有哪些设备在线，也无法「只登出某一台设备」。

3. 无法审计。没有登录记录、设备记录与异常登录识别能力。

### 1.2 目标

建设一个独立的认证服务 auth-service，提供：

| 编号 | 目标 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 账号密码注册与登录 | 登录成功率 ≥ 99.9%，P99 响应 ≤ 200ms |
| G2 | 多设备并行在线 | 手机、平板、PC、小程序可同时在线，互不干扰 |
| G3 | 会话可视化与精细下线 | 用户可列出全部在线设备，可单独登出任意一端 |
| G4 | 凭证可主动失效 | 撤销会话后，Access Token 在 ≤ 30s 内失效 |
| G5 | 凭证安全 | 满足 OWASP ASVS L2 相关条目，通过渗透测试 |
| G6 | 工程可交付 | 有 CI/CD、测试覆盖、可一键本地启动、代码入库规范 |

### 1.3 非目标（本期明确不做）

不做 OAuth2 授权服务器（暂不对外颁发第三方 access token）。

不做 SSO 联邦登录（CAS/SAML）与企业 LDAP 对接。

不做完整 RBAC 权限体系，只提供 sub、roles、scopes 声明，细粒度鉴权由各业务服务自行实现。

不做短信/邮件通道自身的建设，只对接现有供应商 SDK。

不做风控画像与设备指纹高级算法，一期仅记录设备基础信息。

## 2. 需求分析

### 2.1 功能性需求

| ID | 需求 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 用户注册 | P0 | 用户名/邮箱/手机号 + 密码；密码强度校验 |
| FR-02 | 账号密码登录 | P0 | 校验通过后为「当前设备」创建独立会话 |
| FR-03 | 多设备并行在线 | P0 | 不因新登录而使旧会话失效 |
| FR-04 | 令牌刷新 | P0 | Refresh Token 轮换，Access Token 短期有效 |
| FR-05 | 登出当前设备 | P0 | 仅撤销本端会话，其它端不受影响 |
| FR-06 | 登出全部设备 | P0 | 撤销该用户所有活跃会话 |
| FR-07 | 在线设备列表 | P1 | 返回设备名、平台、IP、登录时间、最后活跃时间、是否当前设备 |
| FR-08 | 指定设备下线 | P1 | 支持远程踢出某一端 |
| FR-09 | 修改密码 | P1 | 修改成功后按策略撤销其它端会话（默认全部撤销，当前端重新签发） |
| FR-10 | 忘记密码 / 重置 | P1 | 邮件或短信验证码，一次性令牌，10 分钟内有效 |
| FR-11 | 登录失败锁定 | P0 | 连续 N 次失败锁定 M 分钟 |
| FR-12 | 图形/短信验证码 | P1 | 失败达阈值后强制触发 |
| FR-13 | 登录审计 | P1 | 记录成功/失败、IP、设备、原因 |
| FR-14 | 在线设备数上限 | P2 | 可按平台配置上限，超出按最久未活跃淘汰 |
| FR-15 | 会话最长生命周期 | P0 | 绝对过期时间，到期强制重新登录 |
| FR-16 | 设备信任标记 | P2 | 「记住此设备」延长刷新有效期，需二次验证 |
| FR-17 | 注销账号 | P2 | 级联撤销全部会话并匿名化用户数据 |

### 2.2 非功能性需求

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 性能 | 登录 P99 ≤ 200ms；令牌校验 P99 ≤ 20ms（Redis 命中） |
| 并发 | 单实例 ≥ 2000 QPS 校验；峰值支撑 1000 次/秒登录 |
| 可用性 | 99.95%；认证服务不可用时业务侧降级策略明确 |
| 一致性 | 会话状态最终一致；撤销操作强一致（先落库后清缓存） |
| 安全 | 传输 TLS1.2+；密码不可逆哈希；令牌不落明文日志 |
| 可观测 | 结构化日志 + Prometheus 指标 + 关键告警 |
| 兼容 | REST/JSON，接口版本化 /api/v1，向前兼容至少 2 个大版本 |
| 合规 | 支持数据导出与删除；IP/手机号按最小化原则存储 |

### 2.3 关键设计决策（ADR 摘要）

| 编号 | 决策 | 备选方案 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | 双令牌：短期 JWT Access Token + 服务端存储的不透明 Refresh Token | 纯 JWT 长效令牌 / 纯服务端 Session | 兼顾无状态校验的高性能与「可主动撤销」的安全诉求 |
| ADR-02 | 会话粒度 = 一次登录一台设备一条会话 | 一用户一条会话 | 多点登录语义要求各端独立撤销，必须按设备分会话 |
| ADR-03 | Refresh Token 使用随机不透明串 + SHA-256 哈希存储 | JWT 形式的 Refresh Token | 不透明串可随时服务端吊销，且库中泄露也无法直接使用 |
| ADR-04 | 撤销 Access Token 采用 Redis 黑名单（按 sid） | 每次请求查库校验会话 / 缩短 Access Token 到 1 分钟 | 查库不可接受；黑名单 TTL = Access Token 剩余寿命，内存开销可控 |
| ADR-05 | Refresh Token 轮换 + 重放检测 | 不轮换 | 刷新令牌一旦被窃取，重放会被立即发现并整族撤销 |
| ADR-06 | 密码哈希使用 Argon2id（兼容期保留 BCrypt 校验） | 单纯 MD5/SHA | 抗 GPU 爆破；支持参数可调与渐进式升级 |
| ADR-07 | 认证服务独立部署，业务服务只做 JWT 本地校验 | 网关统一校验 | 减少网络跳数，业务服务仍可通过黑名单接口感知撤销 |

## 3. 总体架构

### 3.1 逻辑架构

PC Web       iOS / Android      小程序       开放 API
            │             │               │             │
            └─────────────┴───────┬───────┴─────────────┘
                                  │  HTTPS / REST-JSON
                     ┌────────────▼────────────┐
                     │  Nginx / SLB / WAF      │  限流、TLS 卸载、黑白名单
                     └────────────┬────────────┘
                                  │
   ┌──────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
   │                  auth-service (Spring Boot 3)                │
   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │  │ ① API 层  Controller / DTO / 参数校验 / 统一响应体        │ │
   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
   │  │ ② 安全层  FilterChain → JwtAuthFilter → 会话撤销校验      │ │
   │  │          登录限流、验证码校验、CORS、CSRF                 │ │
   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
   │  │ ③ 应用层  AuthAppService / SessionAppService（用例编排）  │ │
   │  │          事务边界、领域事件发布                            │ │
   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
   │  │ ④ 领域层  User / Credential / Session / RefreshToken      │ │
   │  │          密码策略、锁定策略、轮换与重放检测策略            │ │
   │  ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
   │  │ ⑤ 基础设施 JPA 仓储 / Redis 网关 / 邮件短信 / 审计落库     │ │
   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   └───┬──────────────────┬───────────────────────┬───────────────┘
       │                  │                       │
  ┌────▼─────┐      ┌─────▼──────┐          ┌─────▼──────┐
  │ MySQL 8  │      │  Redis 7   │          │ 邮件/短信   │
  │ 主从+备份 │      │ 哨兵/集群   │          │ 供应商 SDK  │
  └──────────┘      └────────────┘          └────────────┘

### 3.2 组件职责

| 组件 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| API 层 | 协议适配、参数校验、错误码转换 | 不含业务逻辑 |
| 安全层 | JWT 解析与验签、sid 黑名单校验、限流、验证码 | 无状态优先，Redis 只做撤销查询 |
| 应用层 | 编排领域对象完成用例，控制事务 | 一个用例一个方法 |
| 领域层 | 不变式保护：密码策略、锁定阈值、轮换规则 | 纯 Java，无框架依赖，最易单测 |
| 基础设施层 | 仓储实现、Redis 操作、外部通道 | 通过端口接口反向依赖领域 |
| 网关/SLB | TLS、WAF、IP 限流、灰度 | 独立于应用 |

### 3.3 技术选型

| 领域 | 选型 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言/运行时 | Java (LTS) | 17 或 21 | 虚拟线程可选 |
| 框架 | Spring Boot | 3.2+ | Jakarta EE 9+ 命名空间 |
| 安全 | Spring Security | 6.x | 过滤器链 + 方法级鉴权 |
| 持久化 | Spring Data JPA + Hibernate | 6.x | 复杂查询用 jOOQ/原生 SQL |
| 数据库 | MySQL | 8.0 | utf8mb4，InnoDB |
| 迁移 | Flyway | 10.x | 版本化 SQL 脚本 |
| 缓存 | Redis | 7.x | Lettuce 客户端 |
| 令牌 | jjwt 或 nimbus-jose-jwt | 最新稳定 | RS256 非对称签名 |
| 密码 | Spring Security Crypto + BouncyCastle | — | Argon2id |
| 限流 | Bucket4j + Redis | — | 分布式令牌桶 |
| 文档 | springdoc-openapi | 2.x | 自动生成 OpenAPI 3 |
| 测试 | JUnit 5 + Testcontainers + RestAssured | — | 真实 MySQL/Redis |
| 构建 | Maven | 3.9+ | 或 Gradle Kotlin DSL |
| 容器 | Docker + Compose / K8s | — | 本地与生产一致 |
| CI | GitHub Actions / GitLab CI | — | 见第 11 章 |

## 4. 数据模型设计

### 4.1 ER 关系

t_user 1 ──── n t_user_session 1 ──── n t_login_audit
   │                 │
   │                 └── refresh_token_hash（轮换时原地更新）
   └──── n t_verification_code（重置密码/邮箱验证）

### 4.2 表结构 DDL（MySQL 8）

-- 用户表
CREATE TABLE `t_user` (
  `id`                  BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',
  `username`            VARCHAR(64)  NOT NULL COMMENT '登录名',
  `email`               VARCHAR(128)     NULL COMMENT '邮箱',
  `phone`               VARCHAR(32)      NULL COMMENT '手机号（建议应用层加密）',
  `password_hash`       VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Argon2id 哈希',
  `password_algo`       VARCHAR(16)  NOT NULL DEFAULT 'ARGON2ID' COMMENT '哈希算法，便于渐进升级',
  `nickname`            VARCHAR(64)      NULL COMMENT '昵称',
  `avatar_url`          VARCHAR(512)     NULL COMMENT '头像',
  `status`              TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1正常 2锁定 3禁用 4已注销',
  `email_verified`      TINYINT      NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '邮箱是否验证',
  `phone_verified`      TINYINT      NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '手机是否验证',
  `failed_attempts`     INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '连续登录失败次数',
  `locked_until`        DATETIME         NULL COMMENT '锁定截止时间',
  `password_updated_at` DATETIME         NULL COMMENT '密码最后修改时间',
  `last_login_at`       DATETIME         NULL COMMENT '最后成功登录时间',
  `created_at`          DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`          DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                   ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_username` (`username`),
  UNIQUE KEY `uk_user_email`    (`email`),
  UNIQUE KEY `uk_user_phone`    (`phone`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='用户表';

-- 会话表：一条记录 = 一次登录 = 一台设备
CREATE TABLE `t_user_session` (
  `id`                 CHAR(26)        NOT NULL COMMENT '会话ID(sid)，ULID，写入 JWT',
  `user_id`            BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `device_id`          VARCHAR(128)    NOT NULL COMMENT '客户端生成并本地持久化的设备标识',
  `device_name`        VARCHAR(128)        NULL COMMENT '设备名，如 iPhone 15 Pro',
  `platform`           VARCHAR(32)     NOT NULL COMMENT 'WEB/IOS/ANDROID/MINI_PROGRAM/OPEN_API',
  `app_version`        VARCHAR(32)         NULL COMMENT '客户端版本',
  `os_version`         VARCHAR(64)         NULL COMMENT '系统版本',
  `login_ip`           VARBINARY(16)       NULL COMMENT '登录IP（INET6_ATON）',
  `last_active_ip`     VARBINARY(16)       NULL COMMENT '最后活跃IP',
  `user_agent`         VARCHAR(512)        NULL COMMENT 'UA 原始串（截断）',
  `refresh_token_hash` CHAR(64)        NOT NULL COMMENT 'SHA-256(RefreshToken)，不存明文',
  `refresh_expires_at` DATETIME        NOT NULL COMMENT '刷新令牌过期时间（滑动续期）',
  `abs_expires_at`     DATETIME        NOT NULL COMMENT '会话绝对过期时间，到点强制重登',
  `last_active_at`     DATETIME        NOT NULL COMMENT '最后活跃时间',
  `trusted`            TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否可信设备',
  `status`             TINYINT         NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1活跃 2已撤销 3已过期',
  `revoked_at`         DATETIME            NULL COMMENT '撤销时间',
  `revoked_reason`     VARCHAR(32)         NULL COMMENT '撤销原因枚举，见下方说明',
  `created_at`         DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`         DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                   ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_sess_user_status` (`user_id`, `status`),
  KEY `idx_sess_refresh`     (`refresh_token_hash`),
  KEY `idx_sess_expires`     (`abs_expires_at`),
  CONSTRAINT `fk_sess_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `t_user` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='多端会话表';

-- 登录审计表
CREATE TABLE `t_login_audit` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`     BIGINT UNSIGNED     NULL COMMENT '失败且账号不存在时为 NULL',
  `account`     VARCHAR(128)    NOT NULL COMMENT '尝试登录的账号（脱敏后）',
  `session_id`  CHAR(26)            NULL COMMENT '成功时关联会话',
  `action`      VARCHAR(32)     NOT NULL COMMENT 'LOGIN/LOGOUT/REFRESH/PWD_RESET/KICK',
  `result`      TINYINT         NOT NULL COMMENT '1成功 0失败',
  `reason`      VARCHAR(64)         NULL COMMENT '失败原因码',
  `ip`          VARBINARY(16)       NULL,
  `user_agent`  VARCHAR(512)        NULL,
  `device_id`   VARCHAR(128)        NULL,
  `created_at`  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_audit_user_time` (`user_id`, `created_at`),
  KEY `idx_audit_account_time` (`account`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='登录审计表';

-- 验证码 / 一次性令牌
CREATE TABLE `t_verification_code` (
  `id`         BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `target`     VARCHAR(128)    NOT NULL COMMENT '邮箱或手机号',
  `scene`      VARCHAR(32)     NOT NULL COMMENT 'RESET_PWD/VERIFY_EMAIL/VERIFY_PHONE/LOGIN_MFA',
  `code_hash`  CHAR(64)        NOT NULL COMMENT 'SHA-256(验证码)',
  `attempts`   INT             NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已尝试次数',
  `used`       TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0,
  `expires_at` DATETIME        NOT NULL,
  `created_at` DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_code_target_scene` (`target`, `scene`, `used`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='验证码表';

t_user_session.revoked_reason 取值枚举：LOGOUT（本端主动登出）、LOGOUT_ALL（登出全部设备）、KICKED（用户从设备列表踢出）、ADMIN（管理员封禁）、REPLAY（刷新令牌重放检测触发）、PWD_CHANGED（密码变更连带撤销）、DEVICE_LIMIT（超出在线设备上限被淘汰）。

### 4.3 JSON Web Token 载荷设计

Access Token（JWT，RS256 签名，有效期 30 分钟）：

{
  "iss": "https://auth.example.com",
  "sub": "10086",
  "aud": "example-api",
  "sid": "01HZX8Q2K7VJ9M3NPR4T5W6YAB",
  "jti": "b7f3c1e0-9a2d-4f18-8c77-1d2e3f4a5b60",
  "typ": "access",
  "roles": ["USER"],
  "scopes": ["profile:read", "order:write"],
  "iat": 1760000000,
  "exp": 1760001800,
  "pwd_at": 1759000000
}

| 声明 | 用途 |
| --- | --- |
| sub | 用户 ID，业务服务直接用作主体标识 |
| sid | 会话 ID，撤销与多端管理的核心索引 |
| jti | 令牌唯一 ID，便于精确加入黑名单与追踪 |
| typ | 区分 access / refresh，防止令牌混用 |
| pwd_at | 密码最后修改时间；若密码在令牌签发后被修改则判定失效 |
| roles/scopes | 粗粒度授权信息，避免每次请求查库 |

Refresh Token：不是 JWT，而是 32 字节安全随机数的 Base64URL 编码（约 43 字符），数据库仅存 SHA-256 哈希。

### 4.4 Redis 键设计

| Key 模式 | 类型 | TTL | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| auth:revoked:sid:{sid} | String | Access Token 剩余寿命 | 会话撤销黑名单，校验时 O(1) 命中即拒 |
| auth:revoked:user:{userId}:after | String(时间戳) | Access Token 最大寿命 | 全局撤销（改密码/登出全部）后，签发时间早于此值的令牌一律失效 |
| auth:login:fail:{account} | String(计数) | 15 min | 失败次数计数，触发锁定与验证码 |
| auth:lock:{account} | String | 锁定剩余时间 | 快速判定锁定，避免查库 |
| auth:captcha:{ticket} | Hash | 5 min | 图形验证码答案 |
| auth:ratelimit:login:{ip} | String | 60 s | IP 维度登录限流 |
| auth:sms:limit:{phone} | String | 60 s | 短信发送频控 |
| auth:user:sessions:{userId} | Set | 与会话同寿命 | 在线设备列表快速读取（可选，DB 为准） |

一致性约定：所有撤销操作 先写数据库，再写 Redis 黑名单；写完 Redis 才返回成功。缓存写失败时通过领域事件重试，并有 30 秒兜底扫描任务比对 DB 与黑名单。

## 5. 核心流程时序

### 5.1 登录（多点登录：不冲击已有会话）

Client            API层           应用层            领域层          MySQL        Redis
  │  POST /login    │                │                 │              │            │
  │────────────────>│  参数校验+限流  │                 │              │            │
  │                 │───────────────>│  1.查用户         │              │            │
  │                 │                │────────────────────────────────>│            │
  │                 │                │  2.锁定/状态校验   │              │            │
  │                 │                │  3.校验密码(Argon2id)            │            │
  │                 │                │  4.失败→计数+1，写审计            │            │
  │                 │                │  5.设备数上限检查（可选淘汰最旧）  │            │
  │                 │                │  6.创建 Session（新 sid，唯一）   │            │
  │                 │                │────────────────────────────────>│            │
  │                 │                │  7.签发 Access + Refresh          │            │
  │                 │                │  8.重置失败计数                   │            │
  │                 │<───────────────│                 │              │            │
  │<────────────────│  200 {accessToken, refreshToken, expiresIn, session}         │
  │                 │                                                  │            │
  │  说明：本次登录只新增一行 Session，其它设备 Session 状态完全不变 → 多点登录成立

### 5.2 业务请求鉴权

Client ── Authorization: Bearer <accessToken> ──> JwtAuthFilter
   1. 解析并验签 JWT（本地，无 IO）
   2. 校验 exp / iss / aud / typ=access
   3. 校验 pwd_at >= 用户密码修改时间（可从 Redis 或本地缓存）
   4. 查询 auth:revoked:sid:{sid}  → 命中则 401 SESSION_REVOKED
   5. 查询 auth:revoked:user:{id}:after → iat 早于该值则 401
   6. 通过 → 写入 SecurityContext，异步更新 last_active_at（节流：同 sid 60s 一次）

### 5.3 令牌刷新（轮换 + 重放检测）

Client ── POST /refresh {refreshToken} ──> 服务端
   1. hash = SHA-256(refreshToken)
   2. 按 hash 查 Session
   3. 未找到 → 可能是「已轮换过的旧令牌被重放」：
        a. 若能在 Redis 命中 auth:rt:used:{hash} → 判定重放
        b. 立即撤销该 sid 的整个会话，写审计 REPLAY，返回 401 TOKEN_REPLAY
        c. 触发安全告警（通知用户 + 记录风控事件）
   4. 校验 session.status=ACTIVE 且 refresh_expires_at > now 且 abs_expires_at > now
   5. 生成新的 refreshToken，更新 refresh_token_hash、refresh_expires_at（滑动续期）
   6. 旧 hash 写入 auth:rt:used:{hash}，TTL 5 分钟（窗口内重放可被识别）
   7. 签发新的 Access Token（新 jti，同一 sid）
   8. 返回新令牌对

### 5.4 登出与远程踢出

| 场景 | 接口 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 登出当前设备 | POST /logout | 撤销当前 sid：更新 DB 状态 → 写 auth:revoked:sid:{sid} |
| 登出指定设备 | DELETE /sessions/{sid} | 校验 sid 属于当前用户 → 同上传撤销 |
| 登出全部设备 | POST /logout-all | 批量更新该用户全部活跃会话 → 写 auth:revoked:user:{id}:after |
| 修改密码 | POST /password/change | 撤销除当前 sid 外的全部会话，当前会话重新签发令牌 |
| 管理员封禁 | 内部接口 | 撤销全部会话并置 t_user.status=3 |

## 6. 接口设计

### 6.1 通用约定

Base Path：/api/v1/auth

认证：除注册/登录/刷新/找回密码外，均需 Authorization: Bearer <accessToken>

请求头：X-Device-Id（客户端生成的稳定设备标识）、X-Device-Name、X-Platform、X-App-Version

时间：ISO-8601 UTC

分页：page（从 1 开始）、size（默认 20，最大 100）

统一响应体：

{ "code": "OK", "message": "success", "data": { }, "traceId": "3f1c2b4a9d8e" }

错误响应：

{
  "code": "AUTH_1001",
  "message": "用户名或密码错误",
  "data": null,
  "traceId": "3f1c2b4a9d8e",
  "timestamp": "2026-01-01T10:00:00Z"
}

### 6.2 接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /register | 注册 | 否 |
| POST | /login | 登录，创建新会话 | 否 |
| POST | /refresh | 刷新令牌 | 否（凭 refreshToken） |
| POST | /logout | 登出当前设备 | 是 |
| POST | /logout-all | 登出全部设备 | 是 |
| GET | /sessions | 在线设备列表 | 是 |
| DELETE | /sessions/{sid} | 踢出指定设备 | 是 |
| GET | /me | 当前用户与当前会话信息 | 是 |
| POST | /password/change | 修改密码 | 是 |
| POST | /password/forgot | 发送重置验证码 | 否 |
| POST | /password/reset | 用验证码重置密码 | 否 |
| POST | /email/verify | 邮箱验证 | 是 |
| POST | /captcha | 获取图形验证码 | 否 |
| POST | /sms/code | 发送短信验证码 | 否 |

### 6.3 关键接口示例

POST `/api/v1/auth/login`

// Request
{
  "account": "alice@example.com",
  "password": "S3cure!Passw0rd",
  "captchaTicket": "c8f1...",
  "captchaCode": "4D7K",
  "rememberDevice": true
}

// Response 200
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 1800,
    "refreshToken": "9f2a7c1e5b8d3046a1c2e3f4b5d6a7c8e9f0",
    "refreshExpiresIn": 2592000,
    "session": {
      "sid": "01HZX8Q2K7VJ9M3NPR4T5W6YAB",
      "deviceName": "iPhone 15 Pro",
      "platform": "IOS",
      "loginAt": "2026-01-01T10:00:00Z"
    },
    "user": { "id": 10086, "username": "alice", "nickname": "Alice", "avatarUrl": null }
  }
}

POST `/api/v1/auth/refresh`

// Request
{ "refreshToken": "9f2a7c1e5b8d3046a1c2e3f4b5d6a7c8e9f0" }

// Response 200
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...",
    "expiresIn": 1800,
    "refreshToken": "3b7e1d9c4a2f8065b1d2e3f4a5c6b7d8e9f0",
    "refreshExpiresIn": 2592000
  }
}

GET `/api/v1/auth/sessions`

{
  "code": "OK",
  "data": {
    "current": "01HZX8Q2K7VJ9M3NPR4T5W6YAB",
    "items": [
      {
        "sid": "01HZX8Q2K7VJ9M3NPR4T5W6YAB",
        "deviceName": "iPhone 15 Pro", "platform": "IOS",
        "ip": "203.0.113.8", "location": "上海",
        "loginAt": "2026-01-01T10:00:00Z",
        "lastActiveAt": "2026-01-01T12:31:00Z",
        "trusted": true, "current": true
      },
      {
        "sid": "01HZX9A1B2C3D4E5F6G7H8J9KM",
        "deviceName": "Chrome on Windows", "platform": "WEB",
        "ip": "198.51.100.24", "location": "北京",
        "loginAt": "2025-12-28T09:12:00Z",
        "lastActiveAt": "2026-01-01T08:02:00Z",
        "trusted": false, "current": false
      }
    ]
  }
}

### 6.4 错误码

| 错误码 | HTTP | 含义 | 客户端建议动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| OK | 200 | 成功 | — |
| AUTH_1001 | 401 | 用户名或密码错误 | 提示，不区分账号是否存在（防枚举） |
| AUTH_1002 | 423 | 账号已锁定 | 提示剩余锁定时间 |
| AUTH_1003 | 401 | Access Token 已过期 | 静默调用 /refresh |
| AUTH_1004 | 401 | Access Token 无效 | 清除本地令牌，跳登录 |
| AUTH_1005 | 401 | Refresh Token 无效或已过期 | 清除本地令牌，跳登录 |
| AUTH_1006 | 401 | 会话已被撤销 | 提示「已在其它位置登出」 |
| AUTH_1007 | 429 | 在线设备数超限 | 提示管理设备 |
| AUTH_1008 | 400 | 验证码错误 | 刷新验证码 |
| AUTH_1009 | 403 | 账号未激活或已禁用 | 联系管理员 |
| AUTH_1010 | 401 | 检测到令牌重放，会话已保护性撤销 | 强制重新登录并提示改密 |
| AUTH_1011 | 400 | 密码强度不足 | 展示规则 |
| AUTH_1012 | 403 | 无权操作该会话 | 忽略 |
| RATE_2001 | 429 | 请求过于频繁 | 退避重试 |
| SYS_5000 | 500 | 系统异常 | 稍后重试 |

### 6.5 客户端接入要点（约定，非服务端实现）

1. 令牌存储：移动端存 Keychain / Keystore；Web 端 Access Token 放内存变量，Refresh Token 放 HttpOnly + Secure + SameSite=Strict Cookie，避免 XSS 窃取。

2. 设备标识：客户端首次启动生成 UUID 并持久化，作为 X-Device-Id，重装应用视为新设备。

3. 并发刷新：多请求同时 401 时，客户端需用单飞（single-flight）机制只发起一次刷新，其余请求挂起等待。

4. 多标签页：Web 多标签共享刷新结果，避免并发轮换导致重放误判。

## 7. 安全设计

### 7.1 密码与凭证

| 项 | 措施 |
| --- | --- |
| 密码存储 | Argon2id（内存 64MB、迭代 3、并行度 1），或 BCrypt cost ≥ 12；password_algo 字段支持渐进升级 |
| 密码强度 | 长度 ≥ 8 且 ≤ 64，禁止常见弱口令字典，禁止与账号/邮箱相同 |
| 传输 | 仅 HTTPS（TLS 1.2+），HSTS；禁止在 URL/日志中出现密码 |
| 凭证泄露防护 | Access Token 短期；Refresh Token 哈希存储 + 轮换 + 重放检测 |
| 签名算法 | RS256 非对称，私钥由 KMS/Secret 管理，支持 kid 平滑轮换；显式拒绝 `alg: none` 与 HS/RS 混淆 |

### 7.2 攻击面防护

| 攻击 | 防护 |
| --- | --- |
| 暴力破解 | 连续 5 次失败锁定 15 分钟；失败计数按账号 + IP 双维度；触发图形验证码 |
| 账号枚举 | 注册/找回接口统一返回文案与耗时；登录失败不区分「账号不存在」与「密码错误」 |
| 撞库 | IP 与设备维度限流；异常地理跳变告警；可接入验证码服务 |
| CSRF | Cookie 模式使用 SameSite=Strict + 双提交 Token；纯 Bearer 模式天然免疫 |
| XSS | 响应固定 Content-Type: application/json，开启 CSP，不返回 HTML |
| 越权 | 每次会话操作校验 session.userId == currentUserId，不做前端信任 |
| 重放（业务请求） | 关键写操作要求 Idempotency-Key；JWT 短期有效性限制窗口 |
| 时序攻击 | 密码比较使用恒定时间；不存在的账号也执行一次哑哈希 |
| 日志泄露 | 密码、Token、验证码一律脱敏；手机号/邮箱中间打码 |
| 依赖漏洞 | CI 中执行依赖扫描（OWASP Dependency-Check / Trivy） |

### 7.3 会话策略参数（可配置）

auth:
  access-token:
    ttl: 30m                      # Access Token 有效期
    algorithm: RS256
  refresh-token:
    ttl: 30d                      # 滑动有效期
    absolute-ttl: 90d             # 会话绝对上限，到点强制重登
    rotate: true                  # 每次刷新轮换
    reuse-detection: true         # 重放检测
    reuse-window: 5m
    trusted-device-ttl: 180d      # 可信设备延长
  session:
    max-per-user: 5               # 0 = 不限制（多点登录默认限制数）
    max-per-platform: 3
    overflow-policy: EVICT_OLDEST # EVICT_OLDEST / REJECT
    idle-timeout: 30d             # 长期不活跃自动回收
  password:
    min-length: 8
    max-length: 64
    argon2:
      memory: 65536               # KB
      iterations: 3
      parallelism: 1
  lockout:
    max-failed-attempts: 5
    lock-duration: 15m
    captcha-threshold: 3
  revoke:
    blacklist-fallback-ttl: 30m   # Redis 不可用时的本地兜底

多点登录与上限的关系：默认 max-per-user: 5 表示允许最多 5 台设备同时在线（满足「多端并存」），超出时按策略淘汰最久未活跃的会话。若业务要求「无限多端」，将该值设为 0。

## 8. 可观测性与运维

### 8.1 日志

结构化 JSON：traceId / userId / sid / action / result / reason / ip / latencyMs。

敏感字段过滤器：password、refreshToken、accessToken、code、phone、email 全量脱敏。

分级：INFO 业务事件、WARN 失败与限流、ERROR 系统异常。

### 8.2 指标（Prometheus）

| 指标 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| auth_login_total{result,platform} | Counter | 登录成功/失败数 |
| auth_login_duration_seconds | Histogram | 登录耗时分布 |
| auth_refresh_total{result} | Counter | 刷新结果，含 replay 计数 |
| auth_active_sessions{platform} | Gauge | 活跃会话数 |
| auth_token_verify_duration_seconds | Histogram | 校验耗时 |
| auth_redis_error_total | Counter | Redis 异常次数 |

### 8.3 告警

| 告警 | 阈值 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 登录失败率突增 | 5 分钟内失败率 > 30% 且样本 > 100 | P1 |
| 令牌重放检测 | 任意 1 次 | P1 |
| 登录 P99 超时 | > 500ms 持续 5 分钟 | P2 |
| Redis 不可用 | 连续 3 次探活失败 | P1 |
| 活跃会话数异常 | 同比波动 > 300% | P2 |

### 8.4 部署形态

开发/测试：docker compose up 一键拉起 MySQL + Redis + auth-service + Prometheus + Grafana。

生产：K8s Deployment 3 副本（无状态），HPA 按 CPU 与 QPS 扩容；MySQL 主从 + 每日全备 + binlog；Redis 哨兵或 Cluster；密钥由 K8s Secret / KMS 注入，禁止写进镜像。

降级策略：Redis 故障时，Access Token 校验降级为「仅本地验签 + 短 TTL 容忍」，写操作仍要求数据库校验会话状态；同时熔断登录接口的部分风控逻辑，保证可用性优先。

## 9. 测试策略

| 层级 | 范围 | 工具 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 领域策略：密码强度、锁定计数、轮换与重放判定 | JUnit 5 + Mockito | 行覆盖 ≥ 80%，核心策略分支 ≥ 95% |
| 集成测试 | 仓储、Redis 黑名单、事务边界 | Testcontainers（真实 MySQL/Redis） | 关键路径 100% 覆盖 |
| 接口测试 | 全部 REST 接口的正反用例 | RestAssured + springdoc 校验 | 契约与文档一致 |
| 安全测试 | 越权、重放、枚举、暴力破解、JWT 篡改 | 自研用例 + OWASP ZAP | 无高危漏洞 |
| 并发测试 | 并发刷新、并发登出、多端同时登录 | JMeter / Gatling | 无死锁、无令牌串号 |
| 压测 | 登录链路与校验链路 | Gatling | 登录 P99 ≤ 200ms；校验 P99 ≤ 20ms |

必测的边界用例清单：

1. 同一账号在两台设备登录 → 两端 Access Token 均可正常访问，互不失效。

2. 设备 A 登出 → 设备 B 仍可访问；A 的 Access Token 立即失效。

3. 同一 Refresh Token 连续使用两次 → 第二次触发重放检测，会话被撤销。

4. 刷新后旧 Access Token 立刻失效（或按策略在 TTL 内仍有效，需明确并测试）。

5. 修改密码 → 其它设备全部失效，当前设备继续可用。

6. 达到设备上限 → 按 overflow-policy 正确淘汰或拒绝。

7. 会话绝对过期 → 即使一直在用也强制重登。

8. Redis 宕机 → 服务不整体不可用，降级行为符合预期。

9. 携带 alg: none 或被篡改签名的 JWT → 拒绝。

10. 用其它用户的 sid 调用 DELETE /sessions/{sid} → 返回 AUTH_1012。

验收标准（DoD）：全部 P0 用例通过；单元 + 集成覆盖率达标；安全测试无高危；压测达标；OpenAPI 文档与实现一致；README 可按文档一键启动；CI 全绿。

## 10. 工程结构

auth-service/
├── README.md                     # 快速开始、架构图、接口索引
├── CHANGELOG.md                  # 按 Keep a Changelog 维护
├── LICENSE
├── .gitignore  .gitattributes  .editorconfig
├── .env.example                  # 环境变量样例（不含真实密钥）
├── pom.xml
├── docs/
│   ├── 登录功能-多点登录-设计计划书.md
│   ├── api/openapi.yaml          # 由 springdoc 导出
│   └── adr/ADR-00x-*.md
├── deploy/
│   ├── docker-compose.yml        # MySQL + Redis + 应用 + 监控
│   ├── Dockerfile                # 多阶段构建，非 root 运行
│   └── k8s/                      # deployment/service/configmap/secret 模板
├── src/main/java/com/example/auth/
│   ├── AuthApplication.java
│   ├── api/                      # controller、dto、assembler、异常处理
│   ├── application/              # 用例服务、事务、事件发布
│   ├── domain/                   # 实体、值对象、领域服务、端口接口
│   ├── infrastructure/           # jpa 仓储、redis、邮件短信、审计
│   ├── security/                 # SecurityConfig、JwtAuthFilter、JwtProvider
│   └── config/                   # 属性绑定、OpenAPI、Jackson、CORS
├── src/main/resources/
│   ├── application.yml
│   ├── application-dev.yml  application-prod.yml
│   └── db/migration/V1__init_schema.sql
└── src/test/java/...             # unit / integration / api

分层依赖规则（用 ArchUnit 在 CI 中断言）：api → application → domain ← infrastructure，domain 不依赖任何框架。

## 11. 代码库与 Git 工作流

### 11.1 仓库与初始化

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 仓库名 | auth-service（私有库） |
| 主分支 | main，受保护：禁止直推、必须 PR、必须 CI 通过、至少 1 名 Reviewer |
| 开发分支 | develop（可选，小团队可只用 main + 短分支） |
| 功能分支 | feature/xxx、fix/xxx、chore/xxx，生命周期 ≤ 3 天 |
| Tag | v1.0.0 语义化版本，Tag 触发发布流水线 |

初始化命令序列：

# 1. 本地初始化
git init
git branch -M main

# 2. 首次提交前务必确认 .gitignore 生效
git add .
git status          # 检查有没有 application-prod.yml / .env / target/ 被误加
git commit -m "chore: 初始化 auth-service 工程骨架"

# 3. 关联远端并推送
git remote add origin git@github.com:<org>/auth-service.git
git push -u origin main

# 4. 建首个版本标签
git tag -a v0.1.0 -m "chore: 工程骨架与设计文档"
git push origin v0.1.0

### 11.2 .gitignore 要点

target/  build/  out/
*.class  *.jar  *.war
.idea/  *.iml  .vscode/  .DS_Store
.env  .env.*  !.env.example
application-local.yml  application-prod.yml
*.log  logs/
*.p12  *.jks  *.pem  *.key

密钥纪律：任何真实密钥（JWT 私钥、数据库口令、短信 AK/SK）一律不入库。开发用 .env.example + 本地 .env；生产用 K8s Secret / 云 KMS。若已误提交，必须 git filter-repo 清洗历史并轮换密钥。

### 11.3 提交规范（Conventional Commits）

<type>(<scope>): <subject>

| type | 用途 |
| --- | --- |
| feat | 新功能 |
| fix | 缺陷修复 |
| docs | 文档 |
| refactor | 重构（不改行为） |
| perf | 性能优化 |
| test | 测试 |
| build / ci | 构建与流水线 |
| chore | 杂项 |

示例：feat(session): 支持按设备单独撤销会话并写入 Redis 黑名单

规则：主题 ≤ 50 字符、祈使句、不加句号；正文说明「为什么」；关联 Refs #123 / Closes #123。

### 11.4 CI/CD 流水线

push / PR
  ├─ 1. 编译与静态检查    mvn -B verify -DskipTests; Checkstyle; SpotBugs
  ├─ 2. 单元测试          mvn test + JaCoCo 覆盖率门禁（< 80% 失败）
  ├─ 3. 集成测试          Testcontainers 拉真实 MySQL/Redis
  ├─ 4. 安全扫描          OWASP Dependency-Check / Trivy 镜像扫描
  ├─ 5. 契约校验          OpenAPI 与实现比对
  ├─ 6. 构建镜像          多阶段 Dockerfile，打 commit-sha 与语义化标签
  └─ 7. 部署              main 分支 → 测试环境；Tag → 预发 → 生产（人工审批）

### 11.5 PR 模板与评审清单

## 变更类型
- [ ] feat  - [ ] fix  - [ ] docs  - [ ] refactor

## 变更说明
<!-- 做了什么、为什么 -->

## 验证方式
<!-- 单测/手工/截图 -->

## 自检清单
- [ ] 已补充或更新测试
- [ ] 涉及数据库变更时附 Flyway 脚本且可回滚
- [ ] 无敏感信息、无明文口令与令牌
- [ ] 已更新文档/OpenAPI
- [ ] 破坏性变更已在 CHANGELOG 标注

评审重点：安全边界（越权、注入、敏感信息）、事务与并发（会话竞态）、错误码一致性、向后兼容性、可观测性埋点。

### 11.6 发布流程

1. PR 合并到 main，CI 全绿。

2. 更新 CHANGELOG.md 与版本号（mvn versions:set）。

3. git tag -a v1.x.0 -m "release: v1.x.0" && git push origin v1.x.0。

4. 流水线自动构建镜像并部署预发 → 冒烟测试 → 人工审批 → 生产。

5. 生产灰度：先 10% 流量，观察 30 分钟核心指标，再全量。

6. 回滚预案：镜像回滚 + 数据库脚本只做向前兼容（新增可空列/新表，删除列延后一个版本）。

## 12. 里程碑与排期

假设 1 名后端 + 0.5 名测试，按「一期文档 → 二期骨架 → 三期完整入库」推进。

| 阶段 | 里程碑 | 交付物 | 验收 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | M0 需求确认与方案评审 | 本设计计划书 | 评审通过、待办闭环 | 0.5 天 |
| 一期 | M1 接口契约冻结 | OpenAPI 草案 + 错误码表 | 前后端确认 | 0.5 天 |
| 二期 | M2 工程脚手架 + CI | 可编译运行的空壳 + 流水线 | CI 绿灯、能启动 | 1 天 |
| 二期 | M3 数据模型与迁移 | Flyway 脚本 + 仓储 | 集成测试通过 | 1 天 |
| 二期 | M4 核心链路 | 注册/登录/刷新/登出 | 核心用例通过 | 3 天 |
| 二期 | M5 多端会话管理 | 设备列表、单端/全端下线、上限策略 | FR-03/05/06/07/08 验收 | 2 天 |
| 三期 | M6 安全加固 | 锁定、限流、验证码、重放检测 | 安全用例通过 | 2 天 |
| 三期 | M7 测试与压测 | 覆盖率报告、压测报告 | DoD 达标 | 2 天 |
| 三期 | M8 部署与入库 | 镜像、K8s 模板、README、Tag | 预发可用、仓库规范 | 1 天 |

合计约 13 个工作日（不含评审等待）。关键路径：M3 → M4 → M5 → M6。

## 13. 风险与对策

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 多端并发刷新导致误判重放 | 用户被强制登出 | 中 | 客户端单飞刷新；服务端重放窗口设为 5 分钟并记录 IP/UA 辅助判定；Web 多标签共享广播 |
| R2 | Redis 故障导致撤销失效 | 已登出令牌仍可用 | 中 | 缩短 Access Token TTL 至 30 分钟；降级时写本地缓存；Redis 高可用部署 |
| R3 | Refresh Token 泄露 | 账号被接管 | 低 | 轮换 + 重放检测 + 设备列表可见 + 异常登录告警 |
| R4 | 设备上限策略引战 | 用户投诉 | 中 | 默认上限放宽（5 台），淘汰前给用户提示，提供「管理设备」入口 |
| R5 | 时钟偏移导致令牌误判 | 401 抖动 | 低 | 允许 60 秒 skew；容器统一 NTP 同步 |
| R6 | 数据库变更不可回滚 | 发布事故 | 中 | 迁移脚本只做前向兼容；上生产前在预发演练 |
| R7 | 账号枚举与撞库 | 数据泄露风险 | 中 | 统一错误文案、限流、验证码、风控告警 |
| R8 | 隐私合规（IP、手机号） | 合规风险 | 低 | 最小化收集、加密存储、支持导出与删除、保留期策略 |
| R9 | 无状态假设被打破 | 业务服务无法感知撤销 | 中 | 明确业务服务接入规范：校验黑名单或订阅撤销事件 |

## 14. 附录

### 14.1 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 多点登录 | 同一账号在多台设备同时保持登录态，各端会话相互独立 |
| 单点登录（此处语义） | 后登录使先登录失效，仅保留一个活跃会话（本项目不采用） |
| Access Token | 短期访问令牌，JWT 格式，用于业务接口鉴权 |
| Refresh Token | 长期刷新令牌，不透明随机串，仅用于换取新 Access Token |
| 会话（Session） | 一次登录产生的服务端记录，标识一台设备的一条登录态 |
| 令牌轮换 | 每次刷新都签发新的 Refresh Token 并使旧的失效 |
| 重放检测 | 已失效的 Refresh Token 再次被使用时判定为泄露并撤销会话 |
| 黑名单 | Redis 中记录已撤销会话，用于让 Access Token 提前失效 |

### 14.2 参考规范

RFC 6749 / 6750 —— OAuth 2.0 授权框架与 Bearer Token 用法

RFC 7519 —— JSON Web Token

RFC 9700 —— OAuth 2.0 安全最佳实践（BCP）

RFC 8725 —— JWT 最佳实践

OWASP ASVS 4.0（V2 认证、V3 会话管理）、OWASP Top 10

NIST SP 800-63B —— 数字身份认证指南（密码与限流建议）

### 14.3 下一步（二期衔接清单）

1. 评审本计划书，确认第 2.3 节 ADR 与第 7.3 节参数。

2. 冻结 OpenAPI 契约，前端并行开发联调桩。

3. 生成工程骨架：pom.xml、分层包、Flyway V1__init_schema.sql、application.yml。

4. 实现 M4 核心链路并跑通「登录 → 校验 → 刷新 → 登出」集成测试。

5. 建立仓库与 CI，完成首次 v0.1.0 推送（见第 11.1 节命令）。